Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web (PPP) / Desarrollo de Aplicaciones Web

DOCUMENTO DE ALCANCE

RH360

RRHH. Recursos Humanos

GPRH. Gestión de Personal

| Nombre del fichero: | RRHH_GPRH_RH3_1. Documento de alcance.docx |
| --- | --- |
| Fecha de esta versión: | 16/05/2026 |

# Historial de revisiones

| Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- |
| 16/05/2026 | Creación del documento | Eduardo Pérez Castillo |

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	4

2 REQUISITOS DE USUARIO	4

2.1 Necesidad del negocio	4

2.2 Objetivos del negocio y del proyecto	5

2.3 Perfil de usuarios potenciales	5

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	6

4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y PLANIFICACIÓN	8

4.1 Criterios de aceptación	8

# 1 INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es presentar una propuesta inicial para el desarrollo de RH360, una aplicación corporativa de Recursos Humanos orientada a mejorar la comunicación interna entre empleados, el registro de anotaciones laborales, la organización de diarios temáticos y la futura gestión de trámites del empleado.

La necesidad surge a partir de la situación trasladada por el departamento de Recursos Humanos, que ha identificado dificultades para que los empleados de distintos turnos dejen constancia de notas, incidencias u observaciones dentro del ámbito corporativo.

El documento va dirigido a la jefatura de proyecto, analistas funcionales, responsables del área de Recursos Humanos y demás personas implicadas en la valoración inicial del proyecto.

# 2 REQUISITOS DE USUARIO

## 2.1 Necesidad del negocio

La empresa desarrolla su actividad mediante tres turnos de trabajo: mañana, tarde y noche. Esta organización provoca que determinados empleados no coincidan con compañeros de otros turnos, aunque en ocasiones necesiten trasladarles información relevante para el desempeño de sus tareas.

Los empleados necesitan dejar notas, incidencias u observaciones por escrito, de forma que quede constancia dentro del ámbito corporativo. No se desea utilizar el teléfono personal ni el correo personal, y el correo corporativo no se considera la solución más adecuada para este caso.

Actualmente se utilizan pósits y anotaciones en papel. Este sistema puede provocar pérdida de información, desorden en los espacios de trabajo y conflictos con el servicio de limpieza cuando las notas físicas se retiran o se desechan.

También se ha detectado la necesidad de disponer de diarios por temática donde los empleados puedan registrar sus propias notas de trabajo. Además, Recursos Humanos necesita controlar las altas, bajas y modificaciones de empleados dentro de la aplicación.

Por último, los trámites de excedencia se realizan actualmente en papel y resultan poco ágiles. Aunque esta necesidad no es la más urgente, debe quedar contemplada funcionalmente para una fase posterior de RH360.

## 2.2 Objetivos del negocio y del proyecto

Los objetivos esenciales que se deberán alcanzar a corto y medio plazo son:

a) Facilitar una vía corporativa de comunicación escrita entre empleados de distintos turnos.

b) Permitir que los empleados puedan decidir con qué compañeros comunicarse en cada momento.

c) Registrar notas, incidencias y observaciones laborales para dejar constancia de la información relevante.

d) Sustituir progresivamente el uso de pósits y anotaciones en papel por un sistema organizado.

e) Permitir la creación y consulta de diarios por temática.

f) Facilitar una agenda o listado de contactos internos de empleados.

g) Permitir a Recursos Humanos gestionar el alta, baja y modificación de empleados dentro de la aplicación.

h) Mantener un histórico de comunicaciones, notas y registros relevantes.

i) Incorporar en una fase posterior la solicitud, revisión, aprobación o rechazo de excedencias.

j) Permitir que cada empleado consulte el histórico de sus trámites y solicitudes.

## 2.3 Perfil de usuarios potenciales

Dadas las necesidades indicadas y los objetivos planteados, se deberán considerar los siguientes perfiles principales de usuario:

Empleado: Usuario principal de la aplicación. Puede consultar contactos internos, crear diarios, registrar notas, enviar comunicaciones y consultar la información recibida.

Responsable de Recursos Humanos: Usuario encargado de gestionar altas, bajas y modificaciones de empleados. También podrá revisar y tramitar solicitudes relacionadas con procedimientos del empleado, como excedencias.

Responsable o mando intermedio: Usuario que, si procede según la organización, puede consultar información relacionada con su equipo, área o turno, especialmente comunicaciones o incidencias relevantes.

Administrador del sistema: Usuario encargado de configurar los parámetros generales de la aplicación, gestionar roles, permisos y mantener la estructura básica del sistema.

# 3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

RH360 se plantea como una aplicación corporativa destinada a centralizar comunicaciones internas, diarios temáticos, agenda de empleados y trámites del empleado. La aplicación se organizará en áreas funcionales que faciliten un uso claro por parte de empleados, responsables de Recursos Humanos, mandos intermedios y administradores.

I) Área de Agenda y contactos

a) Consultar empleados registrados en la aplicación.

b) Buscar compañeros por nombre, departamento, área o turno.

c) Visualizar información corporativa básica de contacto interno.

d) Facilitar la localización de empleados que trabajan en otros turnos.

II) Área de Diarios

a) Crear diarios por temática.

b) Registrar anotaciones laborales.

c) Consultar notas propias.

d) Editar o archivar anotaciones.

e) Organizar la información por fecha, tema o categoría.

III) Área de Comunicaciones

a) Crear comunicaciones dirigidas a uno o varios compañeros.

b) Consultar comunicaciones recibidas.

c) Responder comunicaciones cuando sea necesario.

d) Marcar comunicaciones como revisadas.

e) Mantener un registro histórico de comunicaciones.

IV) Área de Trámites del empleado

a) Solicitar excedencias.

b) Consultar el estado de las solicitudes.

c) Permitir a Recursos Humanos aprobar o rechazar solicitudes.

d) Mantener un histórico de trámites realizados por cada empleado.

Esta área puede abordarse en una fase posterior, dado que la necesidad más urgente se centra en agenda, diarios, comunicaciones y administración básica de empleados.

V) Área de Administración

a) Dar de alta empleados.

b) Modificar datos básicos de empleados.

c) Dar de baja empleados.

d) Gestionar roles y permisos.

e) Configurar áreas, departamentos o turnos.

f) Mantener los parámetros generales de la aplicación.

# 4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y PLANIFICACIÓN

## 4.1 Criterios de aceptación

Se considerará aceptable una primera fase de RH360 si quedan cubiertas las funciones esenciales de agenda, diarios, comunicaciones y administración básica de empleados. En esta primera fase no será obligatorio implantar la gestión completa de excedencias, aunque deberá quedar definida para una fase posterior.

a) La aplicación permite el acceso de empleados previamente dados de alta por Recursos Humanos.

b) Recursos Humanos puede crear, modificar y dar de baja empleados en la aplicación.

c) Los empleados pueden consultar una agenda o listado de contactos internos.

d) Los empleados pueden buscar compañeros por nombre, departamento, área o turno.

e) Los empleados pueden crear diarios por temática.

f) Los empleados pueden registrar notas, incidencias u observaciones laborales.

g) Los empleados pueden enviar comunicaciones escritas a otros compañeros.

h) Los empleados pueden consultar las comunicaciones recibidas.

i) El sistema mantiene un registro histórico básico de notas y comunicaciones.

j) La gestión de excedencias queda definida funcionalmente para una fase posterior, aunque no sea obligatoria en la primera entrega del sistema.